

АДМИНИСТРАЦИЯ ИСИЛЬКУЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ИСИЛЬКУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

26 апреля 2024 года № 346

г. Исилькуль

О внесении изменений в постановление Администрации Исилькульского городского поселения от 22 ноября 2017 года №567 «Об утверждении муниципальной программы Исилькульского городского поселения Исилькульского муниципального района Омской области

«Формирование комфортной городской среды»

В соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=1BD9561CD1DCFC491E151EC543821F02BBD13FA2CF4BF4F3844EFE12B727nFD) от 6 ноября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлениями Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», постановления Правительства Омской области от 28 октября 2023 года № 574-п «Об утверждении государственной программы Омской области «Формирование комфортной городской среды», руководствуясь Уставом Исилькульского городского поселения Исилькульского муниципального района Омской области, Администрация Исилькульского городского поселения Исилькульского муниципального района Омской области **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

1. Внести изменения в постановление Администрации Исилькульского городского поселения Исилькульского муниципального района от 22 ноября 2017 года № 567 «Об утверждении муниципальной [программ](consultantplus://offline/ref=1BD9561CD1DCFC491E1500C855EE400BB2D369A6CE43F9ADDB1AF845E82FFD0E2BCC553405FA7CE396655BB926nAD)ы Исилькульского городского поселения Исилькульского муниципального района Омской области «Формирование комфортной городской среды»:

1.1. Приложение к постановлению Администрации Исилькульского городского поселения Исилькульского муниципального района от 22 ноября 2017 года № 567 «Об утверждении муниципальной [программ](consultantplus://offline/ref=1BD9561CD1DCFC491E1500C855EE400BB2D369A6CE43F9ADDB1AF845E82FFD0E2BCC553405FA7CE396655BB926nAD)ы Исилькульского городского поселения Исилькульского муниципального района Омской области «Формирование комфортной городской среды» изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию на официальном сайте Администрации Исилькульского городского поселения.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Врип главы

городского поселения И.М. Архипов

Приложение

к постановлению Администрации

Исилькульского городского поселения

Исилькульского муниципального района Омской области

от 26 апреля 2024 года № 346

Муниципальная программа Исилькульского городского поселения Исилькульского муниципального района Омской области

«Формирование комфортной городской среды»

1. ПАСПОРТ

муниципальной программы Исилькульского городского поселения Исилькульского муниципального района Омской области

«Формирование комфортной городской среды»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы Исилькульского городского поселения Исилькульского муниципального района Омской области (далее – муниципальная программа) | «Формирование комфортной городской среды» |
| Наименование субъекта бюджетного планирования Исилькульского городского поселения, являющегося ответственным исполнителем муниципальной программы | Администрация Исилькульского городского поселения Исилькульского муниципального района Омской области |
| Участники муниципальной программы | Администрация Исилькульского городского поселения Исилькульского муниципального района Омской области  Граждане, их объединения; общественные организации; заинтересованные лица |
| Сроки реализации муниципальной программы | С 1 января 2018 года по 31 декабря 2026 года |
| Цель муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства Исилькульского городского поселения. |
| Задачи муниципальной программы | 1) Обеспечение формирования единого облика Исилькульского городского поселения  2) Повышения уровня вовлечения заинтересованных граждан, их объединений, общественных организаций, заинтересованных лиц на реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий Исилькульского городского поселения  3) Повышение качества и уровня комфорта городской среды путем реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов;  4) Повышение качества и уровня комфорта городской среды путем реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий |
| Подпрограммы муниципальной программы | 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов;  2. Благоустройство общественных территорий |
| Объем и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам ее реализации | Общий объем финансирования составляет 242 798 563,48 рублей, в том числе по годам реализации:  - 2018 год – 31 578 947,38 рублей;  - 2019 год – 26 663 796,79 рублей;  - 2020 год – 10 798 142,65 рублей;  - 2021 год – 9 774 848,95 рублей;  - 2022 год – 12 474 675,79 рублей;  - 2023 год – 123 355 432,07 рублей;  - 2024 год – 26 798 719,85 рублей;  - 2025 год – 1 127 000,00 рублей;  - 2026 год - 227 000,00 рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Реализация муниципальной программы позволит достичь следующих результатов:  - повышение уровня комфорта проживания населения на территории городского поселения;  - повышение уровня благоустройства городских территорий |

2. Общая характеристика текущего состояния

социально-экономического развития Исилькульского городского поселения Исилькульского муниципального района Омской области

в сфере реализации муниципальной программы

Современная городская среда должна соответствовать требованиям безопасности, комфорта, функциональности и эстетики. Рационально выстроенная городская среда позволяет снизить социальную напряженность и способствовать решению социально-демографических проблем.

Важнейшей задачей органов местного самоуправления является формирование городской среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе повышение уровня благоустройства территорий.

Благоустройство территории городского поселения включает комплекс мероприятий по содержанию городских территорий, по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории.

На территории Исилькульского городского поселения находится 138 многоквартирных домов, 25 общественных территорий и 5175 индивидуальных жилых домостроений.

При этом уровень благоустройства дворовых территорий составляет 7,2 процента, общественных территорий – 4,3 процента. Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения в Исилькульском городском поселении составляет 1,17 процента. Оценка уровня благоустройства территории индивидуальной жилой застройки невозможна без проведения инвентаризации.

К основным проблемам в сфере благоустройства дворовых и общественных территорий Исилькульского городского поселения относятся:

- высокая степень износа асфальтобетонного покрытия, неисправное состояние или отсутствие ливневой канализации;

- отсутствие достаточного количества парковочных мест, беспорядочная парковка автомобилей в зонах зеленых насаждений, на детских и спортивных площадках;

- отсутствие элементов благоустройства, таких как скамейки, урны, детские и спортивные площадки;

- несоответствие уровня освещения требованиям национальных стандартов;

- зрелое и перестойное состояние зеленых насаждений, разрушение травяного покрытия газонов, недостаточный уровень озеленения;

- недостаточное обеспечение доступных для инвалидов мест отдыха, ограниченность доступа и передвижения;

- отсутствие данных об уровне благоустройства сектора индивидуальной жилой застройки.

В 2017 году в рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» муниципальной программы Исилькульского городского поселения «Устойчивое развитие территории Исилькульского городского поселения Исилькульского муниципального района Омской области на 2014-2020 гг.», утвержденной постановлением Администрации Исилькульского городского поселения от 2 декабря 2013 года № 743 на территории Исилькульского городского поселения выполнен ремонт 31 дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов и благоустроено 4 общественных территорий.

С 01 января 2018 года в Исилькульском городском поселении в рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды», утвержденной постановлением Администрации Исилькульского городского поселения от 22 ноября 2017 года № 567 на территории Исилькульского городского поселения выполнено благоустройство 12-ти дворовых территорий в 19-ти многоквартирных домах (установлены детские площадки и спортивные тренажёры), в четырёх многоквартирных домах произведено асфальтирование дворовых территорий, произведено благоустройство Городского сада (1 Этап).

Учитывая, что проблемы комплексного благоустройства городских территорий не могут быть решены в пределах одного финансового года, а также основываясь на успешном опыте реализации программных мероприятий в сфере благоустройства в 2017 году, возникла необходимость разработки отдельной муниципальной программы, направленной на формирование комфортной городской среды в Исилькульском городском поселении в долгосрочном периоде.

Применение программного метода позволит осуществлять комплексное благоустройство общественных и дворовых территорий в Исилькульском городском поселении с привлечением граждан, в том числе:

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их эффективными, открытыми, востребованными);

- запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

- повысит уровень культуры пользования граждан объектами благоустройства, бережное отношение к элементам благоустройства;

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории Исилькульского городского поселения.

На территории Исилькульского городского поселения успешно реализуются мероприятия по благоустройству муниципальных общественных территорий с привлечением средств юридических лиц.

С учетом данного опыта для обеспечения комплексного подхода к благоустройству городских территорий планируется реализация мероприятий по благоустройству объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Данные мероприятия по благоустройству будут осуществляться за счет средств указанных лиц в соответствии с соглашениями, заключенными с Администрацией Исилькульского городского поселения.

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2026 года за счет средств указанных лиц, приведен в приложении №3 к настоящей муниципальной программе.

Кроме того, в связи с большим количеством индивидуальных жилых домостроений на территории Исилькульского городского поселения будут реализованы Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставляемых для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2026 года в соответствии с приложением №4 к настоящей муниципальной программе.

В рамках настоящей муниципальной программы используются следующие понятия:

1) городская среда – совокупность огромного числа объектов, которые создают единое городское пространство;

2) дворовая территория – совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

3) заинтересованное лицо – собственник помещений в многоквартирных домах, собственник иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, а также представитель органов власти, местного самоуправления, бизнеса, общественных объединений, физическое лицо, заинтересованное в благоустройстве дворовой территории и готовые участвовать в ее реализации;

4) дизайн-проект – графический и текстовый материал с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению в рамках благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий Исилькульского городского поселения.

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых к благоустройству работ. Это может быть, как проектная, сметная документация, так и упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории или территории общего пользования с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению;

5) общественная территория – территория Исилькульского городского поселения соответствующего функционального назначения (площадь, улица, пешеходная зона, сквер, парк, иная территория).

3. Цель и задачи муниципальной программы

Целью муниципальной программы является повышение уровня благоустройства Исилькульского городского поселения.

Для достижения поставленной цели в рамках муниципальной программы необходимо решение следующих задач муниципальной программы:

1) повышение качества и уровня комфорта городской среды путем реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.

В рамках решения данной задачи планируется организация капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, а также организация выполнения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов;

2) повышение качества и уровня комфорта городской среды путем реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий.

В рамках решения данной задачи планируется организация капитального ремонта, и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения наиболее посещаемых общественных территорий, организация выполнения работ по благоустройству наиболее посещаемых общественных территорий, заключение соглашений с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями о благоустройстве объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в их собственности (пользовании);

3). С целью вовлечения граждан в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий ежегодно Администрацией Исилькульского городского поселения проводится голосование по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в год, следующий за годом проведения такого голосования, в порядке, установленном областным законодательством.

4). Муниципальная программа формирования современной городской среды актуализируется по результатам проведения голосования по отбору общественных территорий, а также продления срока их действия на срок реализации федерального проекта.

4. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы будет осуществляться в течение 2018 – 2026 годах в один этап.

5. Объем и источники финансирования муниципальной

программы в целом и по годам ее реализации.

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 242 798 563,48 рублей, в том числе по годам реализации:

- 2018 год – 31 578 947,38 рублей;

- 2019 год – 26 663 796,79 рублей;

- 2020 год – 10 798 142,65 рублей;

- 2021 год – 9 774 848,95 рублей;

- 2022 год – 12 474 675,79 рублей;

- 2023 год – 123 355 432,07 рублей;

- 2024 год – 26 798 719,85 рублей;

- 2025 год – 1 127 000,00 рублей;

- 2026 год - 227 000,00 рублей.

Муниципальной программой также предусмотрена возможность привлечения средств федерального, областного и районного бюджетов.

6. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы позволит создать благоприятные условия для формирования комфортной городской среды в Исилькульском городском поселении и обеспечить достижение следующих основных результатов:

1) повышение уровня комфорта проживания населения на территории города;

2) повышение уровня благоустройства городских территорий

Показатели, характеризующие достижение ожидаемых результатов реализации муниципальной программы, приведены в таблице.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Ожидаемый результат реализации муници-пальной программы | Показатель, характеризующий достижение ожидаемого результата реализации муниципальной программы | Единица измерения | Значение |
| 1 | Повышение уровня комфорта проживания населения на территории города | - доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий | % | 100 |
| - доля населения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения города | % | 100 |
| - доля индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, благоустроенных в соответствии с заключенными с собственниками (пользователями)  указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) соглашениями об их благоустройстве, от общего количества индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) которых заключены такие соглашения | % | 100 |
| 2 | Повышение уровня благоустройства городских территорий | - доля благоустроенных общественных территорий от общего количества таких территорий, подлежащих благоустройству | % | 100 |

7. Система управления реализацией муниципальной программы

Текущее управление реализацией муниципальной программы, а также контроль за ходом ее выполнения осуществляются ответственным исполнителем программы и соисполнителями программы в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Исилькульского городского поселения Исилькульского муниципального района Омской области, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации Исилькульского городского поселения от 31.07.2013 г. №430.

Ответственным исполнителем и участником муниципальной программы является Администрация Исилькульского городского поселения (далее – АИГП), который обеспечивает:

- реализацию мероприятий муниципальной программы и достижение утвержденных значений целевых индикаторов в пределах своей компетенции;

- внесение изменений в муниципальную программу в установленном порядке;

- формирование отчета о реализации муниципальной программы и пояснительной записки к нему;

- проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы и формирование пояснительной записки к результатам проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы на основании отчета о реализации муниципальной программы;

- направление в координирующий и финансовый орган отчета о реализации муниципальной программы и пояснительной записки к нему, результатов оценки эффективности реализации муниципальной программы и пояснительной записки к результатам проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы в срок до 15 апреля года, следующего за отчетным годом.

- соблюдение условий о предельной дате заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ - 1 апреля года предоставления субсидии (для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий) либо 1 апреля года предоставления субсидии (для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий), за исключением:

случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии).

Администрация Исилькульского городского поселения имеет право исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий общественной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

8. Перечень и описание подпрограмм

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов (приложение №1 к муниципальной программе).

Цель подпрограммы – создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды, путем реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.

1. Благоустройство общественных территорий (приложение №2 к муниципальной программе).

Цель подпрограммы – создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды, путем реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий.

Приложение № 1

к муниципальной программе

Исилькульского городского поселения

Исилькульского муниципального района Омской области

«Формирование комфортной городской среды»

от 22 ноября 2017 года № 567

Подпрограмма

«Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов»

1. ПАСПОРТ

Подпрограммы «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных многоэтажных жилых домов Исилькульского городского поселения» муниципальной программы Исилькульского городского поселения Исилькульского муниципального района Омской области

«Формирование комфортной городской среды»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы Исилькульского городского поселения Исилькульского муниципального района Омской области | «Формирование комфортной городской среды» |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы Исилькульского городского поселения Исилькульского муниципального района Омской области  (далее – подпрограмма) | «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных многоэтажных жилых домов Исилькульского городского поселения» |
| Наименование структурного подразделения Администрации Исилькульского городского поселения, являющегося соисполнителем муниципальной программы | Администрация Исилькульского городского поселения Исилькульского муниципального района Омской области |
| Наименования структурного подразделения Администрации Исилькульского городского поселения, являющихся исполнителями муниципальной программы | Администрация Исилькульского городского поселения Исилькульского муниципального района Омской области |
| Сроки реализации подпрограммы | 2018-2026годы. Отдельные этапы реализации подпрограммы не выделяются. |
| Цель подпрограммы | Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды, путем реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов |
| Задачи подпрограммы | Повышение качества и комфорта городской среды, путем реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов многоэтажных жилых домов |
| Перечень основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ | Формирование современной городской среды, в том числе благоустройство дворовых территорий многоквартирных многоэтажных жилых домов |
| Целевые индикаторы подпрограммы | Количество дворовых территорий многоквартирных домов, на которых выполнены работы по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации | Общий объем финансирования составляет 10 874 323,10 рублей, в том числе по годам:  2018 год – 10 526 315,80 рублей;  2019 год – 348 007,30 рублей;  2020 год – 0,00 рублей;  2021 год – 0,00 рублей;   1. год – 0,00 рублей; 2. год – 0,00 рублей; 3. год – 0,00 рублей; 4. год – 0,00 рублей; 5. год – 0,00рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Реализация подпрограммы позволит:  Увеличить долю благоустроенных дворовых территорий многоквартирных многоэтажных жилых домов |

2. Характеристика сферы социально-экономического

развития Исилькульского городского поселения, в рамках которой

предполагается реализация подпрограммы

По результатам анализа состояния дел в сфере благоустройства Исилькульского городского поселения за период 2014 – 2017 годов установлено, что количество благоустроенных дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разных групп населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.) и малыми архитектурными формами), соответствующих Правилам благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории Исилькульского городского поселения, утвержденным Решением Исилькульского городского поселения от 29 апреля 2015 года № 35, составляет 1,5 процента от общего количества дворовых территорий.

В рамках различных программ в отдельные годы выполнялся ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.

В настоящее время значительная часть благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов имеет высокую степень износа либо отсутствует вовсе и не соответствует в полной мере современным требованиям. В течение последних 20 лет из-за недостаточного финансирования благоустройство дворовых территорий практически не осуществлялось. Собственниками помещений в многоквартирных домах работы по благоустройству дворовых территорий собственными силами практически не ведутся.

Помимо отсутствия элементов благоустройства на дворовых территориях (скамеек, урн для мусора, детских и спортивных площадок и т.п.) наблюдается значительное разрушение асфальтобетонного покрытия дворовых проездов, парковок, тротуаров и автомобильных дорог, образующих проезды к дворовым территориям, недостаточное освещение данных территорий.

От состояния асфальтобетонного покрытия дворовых территорий зависит обеспечение подходов граждан и безаварийный проезд автомобильного транспорта, в том числе неотложных служб, к подъездам многоквартирных домов.

Без благоустройства дворовых территорий благоустройство города не может носить комплексный характер и эффективно влиять на повышение качества жизни населения.

Реализация данной подпрограммы позволит улучшить фактическое состояние дворовых территорий и увеличить количество дворовых территорий, на которых выполнены работы по ремонту дворовых проездов, обеспечению освещения дворовых территорий, установке скамеек и урн.

1. Цель и задачи подпрограммы

Цель подпрограммы – создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды, путем реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующей задачи:

3.1. Повышение качества и комфорта городской среды, путем реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.

4. Срок реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы будет осуществляться в течение 2018 – 2026 годов в один этап.

1. Описание входящих в состав подпрограммы основных мероприятий

Для достижения цели и решения задач подпрограммы планируется выполнение основного мероприятия «Формирование современной городской среды, в том числе благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов»

1. Описание мероприятий подпрограммы и целевых индикаторов

их выполнения

В рамках основного мероприятия «Формирование современной городской среды, в том числе благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» планируется выполнение следующих мероприятий:

1) «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов»;

2)  «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов».

Реализация вышеуказанных мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с дизайн-проектами, разработанными и утвержденными в соответствии с Порядком разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий Исилькульского городского поселения, приведенным в приложении №5 к настоящей муниципальной программе (далее – Порядок разработки дизайн-проектов).

Работы по повышению уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов осуществляются в соответствии с минимальным и дополнительным перечнями видов работ по ремонту дворовых территорий, по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.

Минимальный перечень видов работ по ремонту дворовых территорий, благоустройству дворовых территорий (далее – минимальный перечень видов работ) включает следующие виды работ:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек;

- установка урн для мусора.

Дополнительный перечень видов работ по ремонту дворовых территорий, благоустройству дворовых территорий (далее – дополнительный перечень видов работ) включает следующие виды работ:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- оборудование автомобильных парковок;

- озеленение территорий;

- иные работы.

Минимальный перечень видов работ является исчерпывающим и не может быть расширен.

Дополнительный перечень видов работ реализуется только при условии реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем видов работ.

Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в период с 2018 по 2026 годы исходя из минимального перечня работ по благоустройству (далее – Адресный перечень дворовых территорий), приведен в приложении №6 к настоящей муниципальной программе.

Дворовая территория не подлежит включению в Адресный перечень дворовых территорий в случае признания многоквартирного дома, расположенного на дворовой территории, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции либо все жилые помещения в котором не отвечают установленным санитарным и техническим требованиям.

Администрация Исилькульского городского поселения имеет право исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о

благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования общественной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

Администрация Исилькульского городского поселения осуществляет мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из бюджета субъекта Российской Федерации.

На основании Адресного перечня дворовых территорий в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в Адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству в год подачи заявки, приведенном в приложении №7 к настоящей муниципальной программе, ежегодно формируется Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в текущем году.

Адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству в 2019 году, приведен в приложении №8 к настоящей муниципальной программе.

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по ремонту дворовых территорий, благоустройству дворовых территорий, и участия граждан в выполнении указанных работ приведен в приложении №9 к настоящей муниципальной программе.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ, включенных в минимальный и дополнительный перечни видов работ по ремонту дворовых территорий, благоустройству дворовых территорий и визуализированные образцы элементов благоустройства приведены в приложении №10 к настоящей муниципальной программе.

Методика расчета целевых индикаторов подпрограммы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Источники данных и методика расчета целевого индикатора |
| Задача 1 подпрограммы «Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов» | | | |
| 1 | Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | ед. | Значение целевого индикатора определяется исходя из площади дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, отремонтированных в отчетном периоде, на основании актов выполненных работ [(форма КС-2)](consultantplus://offline/ref=4C83C3EEDB0094E053021472D56CC39A051D933138A7C50091DD1BCAB530FACAF4C4CD4A5291F3a5aDF) |
| 2 | Количество дворовых территорий многоквартирных домов, на которых выполнены работы по благоустройству | % | Значение целевого индикатора определяется исходя из количества дворовых территорий многоквартирных домов, на которых выполнены работы по благоустройству в отчетном периоде, на основании актов выполненных работ [(форма КС-2)](consultantplus://offline/ref=4C83C3EEDB0094E053021472D56CC39A051D933138A7C50091DD1BCAB530FACAF4C4CD4A5291F3a5aDF) |

[Перечень](consultantplus://offline/ref=0336324B77B96FACF3BEC4EEFB857F350725CB8721B6DD8B4927E728D2DAC71A4239CD581DF707D6844CC7A6f8A9D) мероприятий подпрограммы с указанием их исполнителей, объемов и источников финансирования и плановыми значениями целевых индикаторов, характеризующих степень реализации мероприятия, приведен в приложении №11 к муниципальной программе Исилькульского городского поселения Исилькульского муниципального района Омской области «Формирование комфортной городской среды».

Плановые значения целевых индикаторов, характеризующих степень реализации мероприятий подпрограммы, могут уточняться при изменении объема финансирования мероприятий подпрограммы, изменения нормативов затрат (единичных расценок) на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и т.п.

7. Объем и источники финансирования подпрограммы

Общий объем расходов бюджета Исилькульского городского поселения на реализацию подпрограммы в 2018-2026 годах составляет 10 874 323,10 рублей в том числе:

2018 год – 10 526 315,80 рублей;

2019 год – 348 007,30 рублей;

2020 год – 0,00 рублей;

2021 год – 0,00 рублей;

2022 год – 0,00 рублей;

2023 год – 0,00 рублей;

2024 год – 0,00 рублей;

2025 год – 0,00 рублей;

2026 год – 0,00 рублей.

Муниципальной подпрограммой также предусмотрена возможность привлечения средств федерального, областного и районного бюджетов.

Объем финансирования может уточняться при формировании бюджета Исилькульского городского поселения на соответствующий финансовый год, исходя из возможностей бюджета Исилькульского городского поселения, мониторинга эффективности мероприятий, предусмотренных подпрограммой.

8.Ожидаемые конечные результаты подпрограммы

Итоговыми результатами реализации муниципальной программы будут являться результаты реализации подпрограмм, входящих в муниципальную программу, а именно:

1. Количества дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, отремонтированных в отчетном периоде

Ожидаемый результат измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

Р2 = А2 - В2,

где:

1. A2 - доля площади благоустроенных общественных территорий Исилькулького городского поселения от общей площади общественных территорий Исилькулького городского поселения в отчетном году, процентов;
2. B2 - доля площади благоустроенных общественных территорий Исилькулького городского поселения от общей площади общественных территорий Исилькулького городского поселения в году, предшествующем отчетному году, процентов.
3. Увеличение доли населения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями.

Ожидаемый результат измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

Р1 = А1 - В1,

где:

1 - доля населения Исилькулького городского поселения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями, от общего количества населения Исилькулького городского поселения в отчетном году, процентов;

B1 - доля населения Исилькулького городского поселения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями, от общего количества населения Исилькулького городского поселения в году, предшествующем отчетному году, процентов.

Плановые значения ожидаемых результатов реализации государственной программы по годам, а также по итогам ее реализации отражены в приложении N 1 к программе.

9.Описание системы управления реализацией подпрограммы

Финансирование расходов на реализацию подпрограммы осуществляется в порядке, установленном для исполнения местного бюджета, в пределах бюджетных ассигнований на соответствующие финансовые 2018 - 2026 года.

Оперативное управление и контроль за реализацией подпрограммы возлагается на Администрацию Исилькульского городского поселения Исилькульского муниципального района Омской области.

В срок до 15 апреля, следующего за отчетным годом, формируется отчет о реализации подпрограммы и на основании отчета проводится оценка эффективности ее реализации за отчетный финансовый год.

Оценка эффективности реализации подпрограммы будет производиться Администрацией Исилькульского городского поселения Исилькульского муниципального района путем сопоставления плановых показателей целевых индикаторов с их фактическими значениями.

Приложение № 2

к муниципальной программе

Исилькульского городского поселения

Исилькульского муниципального района Омской области

«Формирование комфортной городской среды»

от 22 ноября 2017 года № 567

Подпрограмма

«Благоустройство общественных территорий»

1. ПАСПОРТ

Подпрограммы «Благоустройство общественных территорий Исилькульского городского поселения» муниципальной программы Исилькульского городского поселения Исилькульского муниципального района Омской области «Формирование комфортной городской среды»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы Исилькульского городского поселения Исилькульского муниципального района Омской области | «Формирование комфортной городской среды» |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы Исилькульского городского поселения Исилькульского муниципального района Омской области  (далее – подпрограмма) | «Благоустройство общественных территорий Исилькульского городского поселения» |
| Наименование структурного подразделения Администрации Исилькульского городского поселения, являющегося соисполнителем муниципальной программы | Администрация Исилькульского городского поселения Исилькульского муниципального района Омской области |
| Наименования структурного подразделения Администрации Исилькульского городского поселения, являющихся исполнителями муниципальной программы | Администрации Исилькульского городского поселения |
| Сроки реализации подпрограммы | 2018-2026 годы. Отдельные этапы реализации подпрограммы не выделяются. |
| Цель подпрограммы | Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды, путем реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий |
| Задачи подпрограммы | Повышение качества и комфорта городской среды, путем реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий |
| Перечень основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ | Формирование современной городской среды, в том числе благоустройство общественных территорий |
| Целевые индикаторы подпрограммы | Количество благоустроенных общественных территорий |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации | Общий объем финансирования составляет 231 924 240,38 рублей, в том числе по годам:  2018 год – 21 052 631,58 рублей;  2019 год – 26 315 789,49 рублей;  2020 год – 10 798 142,65 рублей;  2021 год – 9 774 848,95 рублей;  2022 год – 12 474 675,79 рублей; - 2023 год – 123 355 432,07 рублей;  2024 год – 26 798 719,85 рублей; 2025 год – 1 127 000,00 рублей;  2026 год - 227 000,00 рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Реализация подпрограммы позволит: увеличить долю благоустроенных общественных территорий |

2. Характеристика сферы социально-экономического

развития Исилькульского городского поселения, в рамках которой

предполагается реализация подпрограммы

Одним из приоритетных направлений развития Исилькульского городского поселения является повышение уровня благоустройства территорий Исилькульского городского поселения, в том числе общественных территорий.

На общественных территориях наблюдается значительное разрушение асфальтобетонного покрытия, недостаточное освещение данных территорий, кроме того, отмечается отсутствие малых архитектурных форм, необходимых для создания эффективных общественных пространств.

Повышение благоустройства территорий общего пользования способствует созданию привлекательного образа Исилькульского городского поселения, повышению уровня комфортности и безопасности проживания граждан на его территории.

Комплексный подход к реализации мероприятий, направленных на повышение уровня благоустройства городских территорий, способствует формированию комфортной и современной городской среды, росту благоустройства территорий общего пользования Исилькульского городского поселения.

3.Цель и задачи подпрограммы

Цель подпрограммы – создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды, путем реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующей задачи, выполнение капитального ремонта, ремонта и содержании: автомобильных дорог общего пользования местного значения, наиболее посещаемых общественных территорий, благоустройство общественных территорий.

4. Срок реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы будет осуществляться в течение 2018 – 2026 годах в один этап.

5.Описание входящих в состав подпрограммы основных мероприятий

Для достижения цели и решения задач подпрограммы планируется выполнение основного мероприятия «Формирование современной городской среды, в том числе благоустройство общественных территорий»

6. Описание мероприятий подпрограммы и целевых индикаторов

их выполнения

В рамках основного мероприятия «Формирование современной городской среды, в том числе благоустройство общественных территорий» планируется выполнение следующих мероприятий:

1) «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения наиболее посещаемых общественных территорий»;

2) «Благоустройство общественных территорий»;

3) «Благоустройство территорий малых городов, в том числе проектно-изыскательские и прочие работы и услуги»;

4) «Благоустройство территорий малых городов»;

5) «Разработка проектов в сфере формирования комфортной городской среды".

Реализация вышеуказанных мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с дизайн-проектами, разработанными и утвержденными в соответствии с Порядком разработки дизайн-проектов.

Адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния общественной территории) и подлежащих благоустройству в период 2018 – 2026 годов (далее – Адресный перечень общественных территорий), приведен в приложении №12 к настоящей муниципальной программе.

Физическое состояние общественной территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации общественной территории, проведенной в порядке, установленном нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.

Адресный перечень общественных территорий формируется по результатам инвентаризации, проведенной в соответствии с Порядком проведения инвентаризации дворовой территории, общественной территории, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, а также в соответствии с пунктом 3.4 Методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 – 2026 годы, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 6 апреля 2017 года № 691/пр.

Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в текущем году, формируется общественной комиссией Администрации Исилькульского городского поселения, созданной постановлением Администрации Исилькульского городского поселения от 22 марта 2017 года № 113.

Адресные перечни общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2025 годах, приведены в приложениях №13-№17 к настоящей муниципальной программе.

Методика расчета целевых индикаторов подпрограммы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Источники данных и методика расчета целевого индикатора |
| Задача 1 подпрограммы «Повышение уровня благоустройства общественных территорий» | | | |
| 1 | Площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения наиболее посещаемых общественных территорий, на которых выполнялись капитальный ремонт, ремонт и содержание | тыс. кв. м | Значение целевого индикатора определяется исходя из площади автомобильных дорог общего пользования местного значения наиболее посещаемых общественных территорий, на которых выполнялись капитальный ремонт, ремонт и содержание в отчетном периоде, на основании актов выполненных работ [(форма КС-2)](consultantplus://offline/ref=4C83C3EEDB0094E053021472D56CC39A051D933138A7C50091DD1BCAB530FACAF4C4CD4A5291F3a5aDF) |
| 2 | Количество наиболее посещаемых общественных территорий, на которых выполнены работы по благоустройству | ед. | Значение целевого индикатора определяется исходя из количества наиболее посещаемых общественных территорий, на которых выполнены работы по благоустройству в отчетном периоде, на основании актов выполненных работ [(форма КС-2)](consultantplus://offline/ref=4C83C3EEDB0094E053021472D56CC39A051D933138A7C50091DD1BCAB530FACAF4C4CD4A5291F3a5aDF) |

[Перечень](consultantplus://offline/ref=0336324B77B96FACF3BEC4EEFB857F350725CB8721B6DD8B4927E728D2DAC71A4239CD581DF707D6844CC7A6f8A9D) мероприятий подпрограммы с указанием их исполнителей, объемов и источников финансирования и плановыми значениями целевых индикаторов, характеризующих степень реализации мероприятия, приведен в приложении №11 к настоящей муниципальной программе.

Плановые значения целевых индикаторов, характеризующих степень реализации мероприятий подпрограммы, могут уточняться при изменении объема финансирования мероприятий подпрограммы, уточнения сметной стоимости работ по благоустройству общественных территорий и т.п.

7. Объем и источники финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы на 2018 – 2026 годы составляет 231 924 240,38 рублей, в том числе по годам:

2018 год – 21 052 631,58 рублей;

2019 год – 26 315 789,49 рублей;

2020 год – 10 798 142,65 рублей;

2021 год – 9 774 848,95 рублей;

2022 год – 12 474 675,79 рублей;

2023 год – 123 355 432,07 рублей;

2024 год – 26 798 719,85 рублей;

2025 год – 1 127 000,00 рублей;

2026 год - 227 000,00 рублей.

Муниципальной подпрограммой также предусмотрена возможность привлечения средств федерального, областного и районного бюджетов.

Объем финансирования может уточняться при формировании бюджета Исилькульского городского поселения на соответствующий финансовый год, исходя из возможностей бюджета Исилькульского городского поселения, мониторинга эффективности мероприятий, предусмотренных подпрограммой.

8.Ожидаемые конечные результаты подпрограммы

В рамках основного мероприятия «Формирование современной городской среды, в том числе благоустройство общественных территорий» планируется выполнение следующих мероприятий:

1) "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения наиболее посещаемых общественных территорий " (далее - ремонт общественных территорий);

2) "Благоустройство общественных территорий " (далее - благоустройство общественных территорий).

3) "Благоустройство территорий малых городов, в том числе проектно-изыскательские и прочие работы и услуги".

Целевые индикаторы, характеризующие реализацию указанных мероприятий:

1) количество отремонтированных общественных территорий.

Целевой индикатор измеряется в единицах и рассчитывается по формуле:



где:

Аi - количество отремонтированных общественных территорий в i-том году в пределах n-го объема бюджетных средств, выделенных на данные цели в i-том году, единиц.

2) количество благоустроенных общественных территорий.

Целевой индикатор измеряется в единицах и рассчитывается по формуле:



где:

Bi - количество благоустроенных общественных территорий в i-том году в пределах n-го объема бюджетных средств, выделенных на данные цели в i-том году, единиц.

3) количество проектов, реализованных Исилькульским городским поселением - победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в срок, установленный соглашением о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, заключенным между Министерством энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области и Администрацией Исилькульского городского поселения

Целевой индикатор измеряется в единицах и рассчитывается по формуле:



где:

Di - количество проектов, реализованных Исилькульским городским поселением - победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в i-м году в пределах n-го объема бюджетных средств, выделенных на данные цели в i-м году

9.Описание системы управления реализацией подпрограммы

Финансирование расходов на реализацию подпрограммы осуществляется в порядке, установленном для исполнения местного бюджета, в пределах бюджетных ассигнований на соответствующие финансовые 2018 - 2026 года.

Оперативное управление и контроль за реализацией подпрограммы возлагается на Администрацию Исилькульского городского поселения Исилькульского муниципального района Омской области.

В срок до 15 апреля, следующего за отчетным годом, формируется отчет о реализации подпрограммы и на основании отчета проводится оценка эффективности ее реализации за отчетный финансовый год.

Оценка эффективности реализации подпрограммы будет производиться Администрацией Исилькульского городского поселения Исилькульского муниципального района путем сопоставления плановых показателей целевых индикаторов с их фактическими значениями.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 3

к муниципальной программе Исилькульского

городского поселения Исилькульского

муниципального района Омской области

«Формирование комфортной городской среды»

от 22 ноября 2017 года № 567

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2026 года за счёт средств указанных лиц в соответствии с требованиями утвержденных правил благоустройства территории.

| № п/п | Адрес объекта | Кадастровый номер земельного участка | Собственник (пользователь) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | |
| 1 | ул. Ленина, 47 | [55:33:210202:5382](https://egrp365.ru/reestr?egrp=55:33:210202:5382) | ИП Николаев Сергей Владимирович |
| 2 | Ленинградская, 49 | [55:33:210102:6500](https://egrp365.ru/reestr?egrp=55:33:210102:6500) | Гажу С.М. |
| 3 | Ленинградская 51/16 | [55:33:210102:6152](https://egrp365.ru/reestr?egrp=55:33:210102:6152) | ИП Шакин А.А. |
| 4 | ул. Октябрьская 9В | [55:33:210202:1626](https://egrp365.ru/reestr?egrp=55:33:210202:1626) | ИП Тарануха В.А. |
| 5 | Первомайская 57А | [55:33:210202:5348](https://egrp365.ru/reestr?egrp=55:33:210202:5348) | Религиозная организация «Исилькульская Епархия Русской православной церкви (Московский патриархат)» |

Приложение № 4

к муниципальной программе Исилькульского

городского поселения Исилькульского

муниципального района Омской области

«Формирование комфортной городской среды»

от 22 ноября 2017 года № 567

МЕРОПРИЯТИЯ

по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставляемых для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2026года в соответствии с требованиями утвержденных правил благоустройства.

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в соответствии Порядком проведения инвентаризации дворовой территории, общественной территории, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставляемых под их размещение, утвержденным постановлением Правительства Омской области  от 29 августа 2017 года № 247-п, (далее – Порядок проведения инвентаризации) | Отдел архитектуры и градостроительства Администрации Исилькульского городского поселения | 2018 – 2026 годы |
| 2 | Оформление паспортов уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставляемых для их размещения, в соответствии с приложением № 3 к Порядку проведения инвентаризации (далее – Паспорт) | Отдел архитектуры и градостроительства Администрации Исилькульского городского поселения | 2018 – 2026 годы |
| 3 | Актуализация Паспортов в случае изменения данных, указанных в Паспорте | Отдел архитектуры и градостроительства Администрации Исилькульского городского поселения | 2018 – 2026 годы |
| 4 | Заключение соглашений с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов, собственниками (землепользователями) земельных участков об их благоустройстве не позднее последнего года реализации федерального проекта в соответствии с требованиями правил благоустройства. | Отдел архитектуры и градостроительства Администрации Исилькульского городского поселения | 2018 – 2026 годы |
| 5 | Предоставление информации о результатах проведенной инвентаризации индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, и заключенных соглашениях с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве | Отдел архитектуры и градостроительства Администрации Исилькульского городского поселения | до 31 января 2019 года и до 31 января 2026 года соответственно |
| 6 | Проведение обследования индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) которых заключены соглашения о благоустройстве, на предмет исполнения указанных соглашений | Отдел архитектуры и градостроительства Администрации Исилькульского городского поселения | октябрь – декабрь 2026 года |
| 7 | Предоставление результатов обследования индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) которых заключены соглашения о благоустройстве, в Администрацию Исилькульского городского поселения | Отдел архитектуры и градостроительства Администрации Исилькульского городского поселения | до 31 января 2026 года |

Приложение № 5

к муниципальной программе Исилькульского

городского поселения Исилькульского

муниципального района Омской области

«Формирование комфортной городской среды»

от 22 ноября 2017 года № 567

ПОРЯДОК

разработки, обсуждения с заинтересованными лицами

и утверждения дизайн-проектов благоустройства

дворовых территорий многоквартирных домов

и общественных территорий Исилькульского городского поселения

1. Общие положения

1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий Исилькульского городского поселения в рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды».

2. Разработка дизайн-проектов

2. Разработка дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий Исилькульского городского поселения осуществляется в соответствии требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, Решением Совета Исилькульского городского поседения от 29 апреля 2015 года № 35 «О правилах благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории Исилькульского городского поселения», а также действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами.

Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется с учетом минимального и дополнительного перечней работ по ремонту дворовых территорий, благоустройству дворовых территорий, утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, которое проводится в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации.

3. Разработка дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Исилькульского городского поселения, осуществляется Отделом архитектуры и градостроительства Администрации Исилькульского городского поселения участием заинтересованных лиц.

4. Разработка дизайн-проектов благоустройства общественных территорий Исилькульского городского поселения осуществляется Отделом архитектуры и градостроительства Администрации Исилькульского городского поселения.

3. Обсуждение и утверждение дизайн-проектов

5. В целях обсуждения и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома Отдел архитектуры и градостроительства Администрации Исилькульского городского поселения уведомляет лицо, которое вправе действовать в интересах всех собственников помещений в многоквартирном доме (далее – уполномоченное лицо), о готовности дизайн-проекта.

6. Уполномоченное лицо обеспечивает обсуждение и согласование дизайн-проекта с заинтересованными лицами в срок, не превышающий 3 рабочих дней. Согласованный дизайн-проект утверждается протоколом общего собрания собственников помещений многоквартирного дома.

7. Дизайн-проект на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома утверждается в двух экземплярах, в том числе один экземпляр хранится у уполномоченного лица.

8. Обсуждение и утверждение дизайн-проекта благоустройства общественной территории города Исилькуль осуществляется общественной комиссией Администрации Исилькульского городского поселения, созданной постановлением Администрации Исилькульского городского поселения от 22 марта 2017 года № 113.

9. Дизайн-проект благоустройства общественной территории Исилькульского городского поселения утверждается в одном экземпляре и хранится в Отделе архитектуры и градостроительства Администрации Исилькульского городского поселения.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 6

к муниципальной программе Исилькульского

городского поселения Исилькульского

муниципального района Омской области

«Формирование комфортной городской среды»

от 22 ноября 2017 года № 567

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

дворовых территорий,

нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в период с 2018 по 2026 годы

исходя из минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству на основании результатов инвентаризации.

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Физическое состояние дворовой территории | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Необходим ремонт дворовых проездов | Необходимо обеспечение освещения дворовых территорий | Необходима установка скамеек | Необходима установка урн | Год проведения ремонта/  благоустройства |
| 1 | Железнодорожников, 14 | нет | нет | нет | нет | 2018 -2019 |
| 2 | Ленина, 81 | нет | нет | нет | нет | 2018 |
| 3 | Ленинградская, 48а | нет | да | да | да | 2018 -2019 |
| 4 | Луговая, 15а | да | да | да | да | 2018-2019 |
| 5 | Октябрьская, 119 | нет | да | да | да | 2018-2019 |
| 6 | Советская, 54 | нет | нет | нет | нет | 2018 -2019 |
| 7 | Советская, 66А | нет | нет | нет | нет | 2018 -2019 |
| 8 | Советская, 68 | нет | нет | нет | нет | 2018-2019 |
| 9 | Советская, 74 | нет | нет | нет | нет | 2018 -2019 |
| 10 | Советская, 83 | нет | нет | нет | нет | 2018-2019 |
| 11 | Целинная, 19 | нет | нет | нет | нет | 2018, 2019 |
| 12 | Энгельса, 36А | нет | нет | нет | нет | 2018 |

Приложение № 7

к муниципальной программе Исилькульского

городского поселения Исилькульского

муниципального района Омской области

«Формирование комфортной городской среды»

от 22 ноября 2017 года № 567

ПОРЯДОК

представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц   
о включении дворовой территории в Адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству

в год подачи заявки

1. Общие положения

1. Настоящий Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в Адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству в год подачи заявки (далее – Порядок), разработан в целях формирования Адресного перечня многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству в год подачи заявки (далее – Адресный перечень текущего года) в рамках муниципальной программы Исилькульского городского поселения Исилькульского муниципального района Омской области «Формирование комфортной городской среды», и определяет порядок представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в Адресный перечень текущего года, условия и порядок отбора дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству, для включения в Адресный перечень текущего года.

2. Отдел архитектуры и градостроительства Администрации Исилькульского городского поселения обеспечивают проведение информационно-разъяснительной работы о порядке представления, рассмотрения и оценки заявок заинтересованных лиц о включении дворовой территории в Адресный перечень текущего года и итогах отбора многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству в период с 2018 по 2026 годы, прием и регистрацию, рассмотрение и оценку заявок о включении дворовой территории в Адресный перечень текущего года и прилагаемых к ним документов.

2. Порядок представления предложений заинтересованных лиц

о включении дворовой территории в Адресный перечень текущего года

3. Дворовая территория, расположенная на территории Исилькульского городского поселения, подлежащая благоустройству, включается в Адресный перечень текущего года по итогам рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц.

4. Заявка с прилагаемыми к ней документами подается в Администрацию Исилькульского городского поселения на бумажном носителе.

Прием заявок осуществляется в сроки, указанные в уведомлении, размещенном в средствах массовой информации и на официальном сайте Администрации Исилькульского городского поселения в сети «Интернет», но не позднее 1 мая текущего года.

Прием заявок осуществляется в рабочие дни с понедельника по пятницу.

При приеме заявки заинтересованному лицу возвращается второй экземпляр заявки с отметкой о приеме, указанием даты и времени сдачи и его порядкового номера.

В случае выявления причин, являющихся основанием для возврата заявки, в срок, установленный настоящим Порядком, заинтересованное лицо вправе повторно направить заявку о включении дворовых территорий в Адресный перечень текущего года. В этом случае датой приема документов будет являться дата их повторной подачи.

Заявки, поступившие после установленного настоящим Порядком срока, регистрируются и возвращаются заинтересованному лицу без рассмотрения.

5. Для включения дворовой территории в Адресный перечень текущего года заинтересованные лица представляют следующие документы:

1) заявка о включении многоквартирного дома в Адресный перечень текущего года по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку (два экземпляра);

2) оригиналы протоколов общих собраний собственников помещений в каждом многоквартирном доме, членов товарищества собственников жилья (недвижимости), жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива (далее – ТСЖ), соответствующих установленным требованиям, оформленных в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28 января 2019 года № 44/пр   
«Об утверждении Требований к оформлению протоколов общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах и Порядка передачи копий решений и протоколов общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах в уполномоченные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственный жилищный надзор», решений собственников каждого здания и сооружения, расположенных в границах дворовой территории, содержащие в том числе следующую информацию:

а) решение об обращении с предложением по включению дворовой территории в Адресный перечень текущего года;

б) перечень работ по ремонту дворовой территории, благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из минимального перечня видов работ по ремонту дворовых территорий, благоустройству дворовых территорий, определенного постановлением Правительства Омской области от 31 августа 2017 года № 248-п «Об утверждении государственной программы Омской области «Формирование комфортной городской среды» (далее – минимальный перечень видов работ).

При формировании предложений по ремонту дворовой территории, благоустройству дворовой территории заинтересованные лица вправе осуществить выбор вида работ, входящих в минимальный перечень видов работ;

в) перечень работ по ремонту дворовой территории, благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из дополнительного перечня видов работ по ремонту дворовых территорий, благоустройству дворовых территорий, определенного постановлением Правительства Омской области от 31 августа 2017 года № 248-п «Об утверждении государственной программы Омской области «Формирование комфортной городской среды» (далее – дополнительный перечень видов работ), в случае принятия такого решения заинтересованными лицами.

Дополнительный перечень видов работ реализуется только при условии выполнения работ, предусмотренных минимальным перечнем видов работ;

- при выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации дополнительного перечня видов работ доля участия определяется не менее 20 процентов стоимости выполненных работ по ремонту дворовой территории, благоустройству дворовой территории, включенной в муниципальную программу после вступления в силу [постановления](consultantplus://offline/ref=9D54F810A64000FE7088333164DB0BE1D9077920349277EC083EF0A241B4DA92B52964658A8E25D2775B146E3C53M9J) Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2019 года № 106 "О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации".

г) форма и доля (финансового и (или) трудового) участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по ремонту дворовой территории, благоустройству дворовой территории в рамках минимального и дополнительного перечней видов работ.

При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации минимального перечня видов работ доля участия определяется как процент от стоимости мероприятий по ремонту дворовой территории, благоустройству дворовой территории и не превышает 15 процентов.

При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации дополнительного перечня видов работ доля участия определяется как процент от стоимости мероприятий по ремонту дворовой территории, благоустройству дворовой территории, составляет не менее 5 процентов и не превышает 50 процентов, в случае если заинтересованными лицами не определен иной размер доли;

д) решение об определении лица (лиц), которое (которые) от имени собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено (уполномочены) на представление предложений, согласование дизайн-проекта ремонта дворовой территории, благоустройства дворовой территории, а также на участие в контроле за выполнением работ по ремонту дворовой территории, благоустройству дворовой территории, в том числе промежуточном, и их приемке, заключение договоров в целях обеспечения софинансирования, подписание документов в период проведения благоустройства дворовой территории, включая наделение его (их) правом подписания от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме актов приемки выполненных работ формы КС-2 (далее – представитель);

е) решение о включении в состав общего имущества в многоквартирном доме оборудования, иных материальных объектов, установленных (оборудованных) на дворовой территории в результате реализации мероприятий по ее благоустройству в целях осуществления последующего содержания указанных объектов (в случае принятия такого решения заинтересованными лицами);

ж) решение о включении в состав общего имущества в многоквартирном доме земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, границы которого не определены на основании данных государственного кадастрового учета на момент принятия данного решения (в случае принятия такого решения заинтересованными лицами);

3) фотоматериалы, подтверждающие отсутствие элементов благоустройства дворовых территорий или их ненадлежащее состояние (при наличии);

4) дизайн-проект благоустройства дворовой территории с включением в него текстового и визуального описания проекта благоустройства, перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;

5) сведения о финансовом и (или) трудовом участии граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, подтвержденные документально в зависимости от формы такого участия (в случае принятия заинтересованными лицами решения о финансовом и (или) трудовом участии).

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на счет, открытый в порядке, установленном муниципальным образованием, копия ведомости сбора средств с физических лиц, которые впоследствии также вносятся на счет, открытый в порядке, установленном муниципальным образованием.

Кроме финансового участия возможно трудовое участие граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, в том числе путем:

- выполнения жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации (подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), покраска оборудования, озеленение территории посадка деревьев, охрана объекта и другие работы;

- предоставления строительных материалов, техники и т.д.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие, могут быть представлены отчет подрядной организации о выполнении работ, включающий информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан.

6. Ответственность за достоверность сведений в заявке и прилагаемых к ней документах, несут заинтересованные лица, представившие их.

3. Порядок рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц   
о включении дворовой территории в Адресный перечень текущего года

7. Для рассмотрения и оценки заявок о включении дворовой территории в Адресный перечень текущего года, представленных документов, составления ранжированного перечня многоквартирных домов для включения в Адресный перечень текущего года создается комиссия Администрации Исилькульского городского поселения (далее – комиссия).

В состав комиссии включаются специалисты администрации Исилькульского городского поселения в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а также общественности, саморегулируемых организаций в сфере жилищного хозяйства (по согласованию).

Персональный состав комиссии и порядок ее работы утверждаются правовым актом главы Исилькульского городского поселения.

8. К каждой заявке о включении дворовой территории в Адресный перечень текущего года прикладывается паспорт благоустройства дворовой территории по форме, установленной Порядком проведения инвентаризации дворовой территории, общественной территории, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, утвержденным постановлением Правительства Омской области от 31 августа 2017 года № 248-п (далее – Порядок проведения инвентаризации).

9. После завершения приема заявок о включении многоквартирных домов в Адресный перечень текущего года комиссия в течение десяти рабочих дней проводит проверку и оценку представленных документов, по результатам которых составляет ранжированный перечень многоквартирных домов, предлагаемых для включения в Адресный перечень текущего года, по формесогласно приложению № 3 к настоящему Порядку.

10. Комиссия осуществляет рассмотрение и оценку заявок заинтересованных лиц на предмет соответствия заявки и прилагаемых к ней документов установленным настоящим Порядком требованиям, в том числе к составу и оформлению.

11. В случае выявления несоответствия заявки требованиям настоящего Порядка заявка с прилагаемыми к ней документами возвращается заинтересованному лицу с указанием причин, явившихся основанием для возврата.

12. Комиссия возвращает заявку в следующих случаях:

1) представление заявки после окончания срока подачи, указанного в пункте 4 настоящего Порядка;

2) представление заявки и прилагаемых к ней документов оформленных с нарушением требований действующего законодательства и настоящего Порядка;

3) представление документов, содержащих недостоверные сведения.

13. Оценка обращений о включении многоквартирных домов в Адресный перечень текущего года осуществляется с учетом их физического состояния.

Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определяется по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в соответствии с Порядком проведения инвентаризации.

Очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении работ по благоустройству исходя из минимального перечня видов работ.

14. По итогам оценки обращений о включении многоквартирных домов в Адресный перечень текущего года в пределах объема финансирования за счет всех источников финансирования формируется Адресный перечень текущего года.

15. В случае, если предложений по благоустройству дворовых территорий, соответствующих установленным требованиям и прошедших одобрение общественной комиссии, поступит на сумму большую, чем предусмотрено в местном бюджете, формируется отдельный резервный перечень таких предложений для их первоочередного включения в Адресный перечень текущего года на последующие годы либо для финансирования в год подачи заявки в случае предоставления дополнительных средств из бюджета субъекта Российской Федерации, в том числе в порядке возможного перераспределения.

16. Администрация Исилькульского городского поселения осуществляет подготовку рассмотрения Адресного перечня текущего года общественной комиссией Администрации Исилькульского городского поселения, созданной в соответствии с постановлением Администрации Исилькульского городского поселения от 22 марта 2017 года № 113 «О создании общественной комиссии Администрации Исилькульского городского поселения».

4. Заключительные положения

17. Администрация Исилькульского городского поселения обеспечивает хранение заявок и прилагаемых к ним документов в отношении многоквартирных домов, включенных в Адресный перечень текущего года, в течение последующих трех лет.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 1

к Порядку представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в Адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству в год подачи заявки

УНИФИЦИРОВАННАЯ ФОРМА

заявки о включении дворовой территории в Адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству в год подачи заявки

В Администрацию Исилькульского городского поселения  
от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
(указывается полностью фамилия, имя, отчество представителя)  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
проживающего (ей) по адресу:  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
Номер контактного телефона:  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ЗАЯВКА  
о включении дворовой территории в подпрограмму «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» муниципальной программы Исилькульского городского поселения Исилькульского муниципального района Омской области «Формирование комфортной городской среды»

Прошу включить дворовую территорию многоквартирного дома (многоквартирных домов)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(указать адрес многоквартирного дома (многоквартирных домов)

в Адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству в год подачи заявки в рамках муниципальной программы Исилькульского городского поселения исилькульского муниципального района Омской области «Формирование комфортной городской среды», для благоустройства дворовой территории.

Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома (многоквартирных домов) выполнено в \_\_\_\_\_\_\_ году при сдаче дома в эксплуатацию, в последний раз работы по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома выполнялись в \_\_\_\_\_\_ году (если имеются указанные данные).

Необходимо выполнить ремонт дворовых проездов (тротуаров, подходов к подъездам, автомобильных дорог, образующих проезды к дворовой территории) общей площадью \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ кв. м.

Необходимо обеспечить освещение дворовой территории \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Необходима установка скамеек \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ шт., урн \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ шт.

Дополнительно сообщаю \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок,

озеленение территорий, иные виды работ)

Собственники помещений в многоквартирном доме готовы принять \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ участие в объеме \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ процентов.

(финансовое и (или) трудовое)

Представителем собственников помещений в многоквартирном доме, которому общее собрание собственников помещений поручило решать все вопросы, в том числе представление предложений, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, участие в контроле за выполнением работ по благоустройству дворовой территории, участие в контроле за выполнением работ по благоустройству дворовой территории, их приемке и подписывать все документы, связанные с проведением вышеуказанных работ, является \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, проживающий(ая) по адресу: 646\_\_\_\_, г. Исилькуль,\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, д. \_\_\_\_\_\_\_,   
кв. \_\_\_\_\_\_, контактные телефоны \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Представитель |  |  |  |  |
|  |  | (Подпись) |  | (Ф.И.О.) |

Отметка администрации Исилькульского городского поселения:

пакет документов принят «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года в \_\_\_ часов \_\_\_ минут, порядковый номер \_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 2

к Порядку представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в Адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству в год подачи заявки

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ\*

благоустройства дворовой территории многоквартирного дома,

подлежащего благоустройству в 20\_\_\_ году

Общая площадь асфальтобетонного покрытия дворовой территории – \_\_\_\_\_\_\_ кв. м.

Площадь участка асфальтобетонного покрытия дворовой территории,

подлежащего капитальному ремонту (ремонту) – \_\_\_\_\_\_ кв. м.

Протяженность бордюров\*\* – \_\_\_\_\_\_ м; протяженность поребриков\*\*\* – \_\_\_\_\_\_ м.

Многоквартирный дом

\_\_\_ м

\_\_\_ м

Условные обозначения:

– участок дворовой территории, подлежащий капитальному ремонту и ремонту;

– участок дворовой территории, не подлежащий капитальному ремонту и ремонту;

– бордюры;

– поребрики.

Представитель управляющей организации (ТСЖ, лица, заключившего договор оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность, подпись, Ф.И.О.)

Представитель собственников помещений

в многоквартирном доме \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* – дизайн-проект – схема участка дворовой территории многоквартирного дома должна быть подготовлена с учетом конфигурации многоквартирного дома;

\*\* – бордюр – каменный разделитель между проезжей частью и тротуаром;

\*\*\* – поребрик – каменная окантовка тротуарной пешеходной дорожки.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 3

к Порядку представления, рассмотрения и оценки предложений

заинтересованных лиц о включении дворовой территории

в Адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории

которых подлежат благоустройству в год подачи заявки

РАНЖИРОВАННЫЙ СПИСОК

многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству в 20\_\_\_ году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома (далее – МКД) | Дата и время подачи заявки | Перечень видов работ по ремонту дворовых территорий, благоустройству дворовой территории | | | | | | | | Ориентировочная стоимость работ, руб. | Уполномоченный представитель собственников помещений в МКД (Ф.И.О., телефон) |
| Минимальный | | | | Дополнительный | | | |
| Вид работ | Объем | Участие | | Вид работ | Объем | Участие | |
| Форма | % | Форма | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 8

к муниципальной программе Исилькульского

городского поселения Исилькульского

муниципального района Омской области

«Формирование комфортной городской среды»

от 22 ноября 2017 года № 567

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

многоквартирных домов, дворовые территории которых

подлежат благоустройству в 2019 году

| № п/п | Адрес многоквартирного дома |
| --- | --- |
| 1 | Целинная д.19 |
| 2 | Железнодорожников, 14 |
| 3 | Ленинградская, д.48А |
| 4 | Луговая, д.15А |
| 5 | Октябрьская, д.119 |
| 6 | Советская, д.74 |
| 7 | Советская, д.54 |
| 8 | Советская, д.66А |
| 9 | Советская, д.68 |
| 10 | Советская, д.83 |

Приложение № 9

к муниципальной программе Исилькульского

городского поселения Исилькульского

муниципального района Омской области

«Формирование комфортной городской среды»

от 22 ноября 2017 года № 567

ПОРЯДОК

аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по ремонту дворовых территорий, благоустройству дворовых территорий, и участия граждан в выполнении указанных работ

1. Общие положения

1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру аккумулирования средств заинтересованных лиц, направленных на выполнение минимального и дополнительного перечня видов работ по ремонту дворовых территорий, благоустройству дворовых территорий, включенных в Адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству в год подачи заявки в рамках муниципальной программы Исилькульского городского поселения Исилькульского муниципального района Омской области «Формирование комфортной городской среды», механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы финансового участия граждан в выполнении указанных работ.

2. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:

1) заинтересованные лица – собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству;

2) финансовое участие – минимальная доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального и (или) дополнительного перечня работ по ремонту дворовых территорий, по благоустройству дворовых территорий.

Минимальный и дополнительный перечни видов работ по ремонту дворовых территорий, благоустройству дворовых территорий определены Постановлением Правительства Омской области от 31 августа 2017 года   
№ 248-п «Об утверждении государственной программы Омской области «Формирование комфортной городской среды».

3. Решение о финансовом участии заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по минимальному и (или) дополнительному перечням видов работ по ремонту дворовых территорий, благоустройству дворовых территорий принимается на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома, которое проводится в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации.

2. Формы участия (финансовое и (или) трудовое) и доля участия заинтересованных лиц в выполнении минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий

4. При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации минимального перечня видов работ доля участия определяется как процент от стоимости мероприятий по ремонту дворовой территории, благоустройству дворовой территории и не превышает 15 процентов.

При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации дополнительного перечня видов работ доля участия определяется как:

- процент от стоимости мероприятий по ремонту дворовой территории, благоустройству дворовой территории, и составляет от 5 до 50 процентов;

- не менее 20 процентов стоимости выполненных работ по ремонту дворовой территории, благоустройству дворовой территории, включенной в муниципальную программу после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2019 года № 106 «О внесении изменений в приложение №15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

3. Условия аккумулирования и расходования средств

5. В целях софинансирования мероприятий по благоустройству дворовой территории для зачисления денежных средств заинтересованных лиц Муниципальное казенное учреждение «Городское хозяйство» Исилькульского городского поселения (далее – МКУ «Городское хозяйство») заключает соглашение с организацией, осуществляющей управление многоквартирным домом (далее – управляющая организация), заинтересованные лица в котором приняли решение о финансовом участии в реализации мероприятий по минимальному и (или) дополнительному перечням видов работ по ремонту дворовых территорий, благоустройству дворовых территорий и согласовавших дизайн-проект благоустройства дворовой территории.

Указанным соглашением определяются порядок и объем перечисления денежных средств, определенный сметным расчетом по благоустройству дворовой территории.

При определении стоимости работ по благоустройству дворовой территории используется нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, утвержденные настоящей программой.

6. Перечисление денежных средств управляющей организацией осуществляется до начала работ по благоустройству дворовой территории. Ответственность за неисполнение указанного обязательства определяется в заключенном соглашении.

7. МКУ «Городское хозяйство» обеспечивает учет поступающих от управляющих организаций денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

8. МКУ «Городское хозяйство» обеспечивает размещение на официальном сайте Администрации Исилькульского городского поселения данных о поступивших от управляющих организаций денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

9. МКУ «Городское хозяйство» ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших от управляющих организаций денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес уполномоченной общественной комиссии, созданной в соответствии с постановлением Администрации Исилькульского городского поселения от 22 марта 2017 года № 113 «О создании общественной комиссии Администрации Исилькульского городского поселения».

10. Расходование аккумулированных денежных средств осуществляется на финансирование минимального и (или) дополнительного перечней видов работ по ремонту дворовых территорий, благоустройству дворовых территорий, включенных в дизайн-проекты благоустройства дворовых территорий, в соответствии с условиями соглашений на выполнение работ, в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

4. Механизм контроля за расходованием средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение работ по благоустройству

дворовых территорий

11. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и (или) дополнительного перечней видов работ по ремонту дворовых территорий, благоустройству дворовых территорий, осуществляется МКУ «Городское хозяйство» в соответствии с бюджетным законодательством.

12. МКУ «Городское хозяйство» обеспечивает возврат управляющим организациям неиспользованного остатка аккумулированных денежных средств в срок до 31 декабря текущего года при условии:

1) экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных процедур;

2) неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по вине подрядной организации;

3) непредоставления управляющими организациями доступа к проведению работ по благоустройству дворовой территории;

4) возникновения обстоятельств непреодолимой силы;

5) возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение №10

к муниципальной программе Исилькульского

городского поселения Исилькульского

муниципального района Омской области

«Формирование комфортной городской среды»

от 22 ноября 2017 года № 567

НОРМАТИВЫ СТОИМОСТИ (ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ) РАБОТ,

включенных в минимальный и дополнительный перечни видов работ по ремонту дворовых территорий,

благоустройству дворовых территорий и визуализированные образцы элементов благоустройства

1. Минимальный перечень видов работ по ремонту дворовых территорий,

благоустройству дворовых территорий

Таблица 1

Ремонт дворовых проездов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид работ | Эскиз | Стоимость, руб./1000 кв. м | Описание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Ремонт проезда с заменой верхнего слоя асфальто-бетонного покрытия |  | 768 870,00 | Выполняется установка бортовых камней, марки БР 100.30.15 на бетонное основание марки В15, толщиной 10 см.  Выполняется фрезерование асфальтобетонного покрытия проезда на глубину 2 см.  По существующему покрытию выполняется розлив битума БНД 90/60.  На всю площадь проезда выполняется укладка асфальтобетонной смеси мелкозернистой, марки В1, толщиной 5 см.  Уплотнение уложенного асфальтобетонной смеси производится вибрационным катком малого класса. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | Ремонт тротуара с устройством слоя из асфальто-бетона |  | 768 870,00 | Выполняется установка бортовых камней, марки БР 100.20.8 на бетонное основание марки В15, толщиной 10 см.  По существующему покрытию тротуара выполняется розлив битума БНД 90/60.  На всю площадь тротуара выполняется укладка асфальтобетонной смеси мелкозернистой, типа Г, марки III, толщиной 4 см.  Уплотнение уложенного асфальтобетонной смеси производится вибрационным катком малого класса. |

Таблица 2

Обеспечение освещения дворовых территорий

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид  элемента благоустройства | Эскиз  элемента благоустройства | Стоимость, руб. | | |
| Всего | в том числе: | |
| объект | устройство  (доставка, монтаж) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Светильник светодиодный типа «Кобра» (вариант 1) |  | 19 310,00 | 14 854,00 | 4 456,00 |
| 2 | Светильник светодиодный типа «Кобра» (вариант 2) |  | 16 327,04 | 12 559,04 | 3 768,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | Светильник светодиодный типа «Кобра» (вариант 3) |  | 25 805,25 | 19 850,25 | 5 955,00 |

Таблица 3

Установка скамеек

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид  элемента благоустройства | Эскиз  элемента благоустройства | Стоимость, руб. | | |
| Всего | в том числе: | |
| объект | устройство  (доставка, монтаж) |
| 1 | Скамья деревянная  (вариант 1) |  | 6 115,00 | 4 985,00 | 1 130,00 |
| 2 | Скамья деревянная  (вариант 2) |  | 9 080,00 | 7 950,00 | 1 130,00 |
| 3 | Скамья деревянная  (вариант 3) |  | 11 290,00 | 10 160,00 | 1 130,00 |

Таблица 4

Установка урн для мусора

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид  элемента благоустройства | Эскиз  элемента благоустройства | Стоимость, руб. | | |
| Всего | в том числе: | |
| объект | устройство  (доставка, монтаж) |
| 1 | Урна железобетонная с металлическим вкладышем  (вариант 1) |  | 3 433,00 | 3050,00 | 383,00 |
| 2 | Урна железобетонная с металлическим вкладышем  (вариант 2) |  | 3 463,00 | 3080,00 | 383,00 |
| 3 | Урна железобетонная с металлическим вкладышем  (вариант 3) |  | 3 983,00 | 3600,00 | 383,00 |

2. Дополнительный перечень видов работ по ремонту дворовых территорий,

благоустройству дворовых территорий

Таблица 5

Оборудование детских и (или) спортивных площадок

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид  элемента благоустройства | Эскиз  элемента благоустройства | Стоимость, руб. | | | |
| Всего | в том числе: | | |
| объект | | устройство  (доставка, монтаж) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 |
| 1. Оборудование детских площадок | | | | | | |
| 1.1 | Игровые комплексы | | | | | |
| 1.1.1 | Игровой комплекс для детей 3 – 7 лет  (код. ДИКС-1.11) |  | 176 752,00 | 135 963,00 | 40 789,00 | |
| 1.1.2 | Игровой комплекс для детей 2 – 5 лет  (код. ДИКС-1.6) |  | 142 684,00 | 109 757,00 | 32 927,00 | |
| 1.1.3 | Игровой комплекс для детей 2 – 5 лет  (код. ДИКС-1.5) |  | 75 062,00 | 57 740,00 | 17 322,00 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1.2 | Песочницы | | | | | |
| 1.2.1 | Песочница «Оазис»  (код МФ-1.27) |  | 64 980,00 | 49 985,00 | 14 995,00 | |
| 1.2.2 | Песочница «Дворик»  (код МФ-1.54) |  | 54 742,00 | 42 109,00 | 12 633,00 | |
| 1.2.3 | Песочница «Сказка»  (код МФ-1.17) |  | 9 094,00 | 6 995,00 | 2 099,00 | |
| 1.3 | Домики | | | | | |
| 1.3.1 | Домик «Наф-Наф»  (код МФ-1.50) |  | 40 870,00 | 39 700,0 | 1 170,0 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1.3.2 | Домик «Избушка»  (код МФ-1.78) |  | 80 476,00 | 61 905,0 | 18 571,0 | |
| 1.3.3 | Домик «Ягодка»  (код МФ-1.26) |  | 25 805,00 | 19 850,0 | 5 955,0 | |
| 1.4 | Карусели | | | | | |
| 1.4.1 | Карусель (код КАР-1.8) |  | 38 984,00 | 29 988,00 | 8 996,00 | |
| 1.4.2 | Карусель (код КАР-1.1) |  | 34 549,00 | 26 576,00 | 7 973,00 | |
| 1.4.3 | Карусель (код КАР-1.3) |  | 20 783,00 | 15 987,00 | 4 796,00 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1.5 | Иные элементы благоустройства |  |  |  |  | |
| 1.5.1 | «Паровозик с 1 вагончиком» (код МФ-1.7) |  | 113 940,00 | 87 646,00 | 26 294,00 | |
| 1.5.2 | Машинка «Полиция»  (код МФ-1.4.3) |  | 49 595,00 | 38 150,00 | 11 445,00 | |
| 1.5.3 | Машинка «Жук»  (код МФ-1.4.2) |  | 34 567,00 | 26 590,00 | 7 977,00 | |
| 2. Оборудование спортивных площадок | | | | | | |
| 2.1 | Оборудование для спортивных игр | | | | | |
| 2.1.1 | Волейбольные стойки и сетка в комплекте  (код СП-1.11) |  | 12 975,00 | 9 981,00 | 2 994,00 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 2.1.2 | Ворота для мини футбола, 2 шт. (код СП-1.56) |  | 32 222,00 | 24 786,00 | 7 436,00 | |
| 2.1.3 | Стойка баскетбольная  (код СП-1.31) |  | 19 360,00 | 14 892,00 | 4 468,00 | |
| 2.2 | Тренажерное оборудование | | | | | |
| 2.2.1 | Четыре турника классического хвата, шведская стенка, брусья, лавка для упражнений на пресс наклонная  (код W-02-015) |  | 137 171,00 | 105 516,00 | 31 655,00 | |
| 2.2.2 | Спортивный комплекс «Культурист»  (код W-01-004) |  | 103 896,00 | 79 920,00 | 23 976,00 | |
| 2.2.3 | Два турника классического хвата и шведская стенка расположенные в форме треугольника  (код W-02-011) |  | 41 125,00 | 31 635,00 | 9 490,00 | |

Таблица 6

Оборудование автомобильных парковок

| № п/п | Вид работ | Эскиз | Стоимость, руб./1000 кв. м | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт гостевой автомо-бильной парковки |  | 768 870,00 | Выполняется установка бортовых камней, марки БР 100.30.15 на бетонное основание марки В15, толщиной 10 см.  Под всей площадью гостевой парковки выполняются слои:  - песок средней крупности фр. 5% – 25 см,  - щебень фр. 40-80 – 15 см,  - асфальтобетон III марки горячий плотный тип В - 5 см.  Уплотнение уложенного асфальтобетонной смеси производится вибрационным катком малого класса |

Таблица 7

Озеленение территории

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид растения | Эскиз | Стоимость, руб./шт. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Саженцы кустарников | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Сирень обыкновенная |  | 170,00 |
| 1.2 | Калина обыкновенная |  | 230,00 |
| 1.3 | Можжевельник даурский |  | 750,00 |
| 1.4 | Туя западная |  | 750,00 |
| 2 | Саженцы деревьев (высотой не менее 2 м) | | |
| 2.1 | Дуб черешчатый |  | 270,00 |
| 2.2 | Ива шаровидная |  | 300,00 |
| 2.3 | Береза повислая |  | 330,00 |
| 2.4 | Рябина обыкновенная |  | 330,00 |
| 2.5 | Тополь пирамидальный |  | 330,00 |
| 2.6 | Лиственница сибирская |  | 1 200,00 |
| 2.7 | Сосна обыкновенная |  | 1 400,00 |
| 2.8 | Ель сибирская |  | 1 500,00 |

Приложение № 12

к муниципальной программе Исилькульского

городского поселения Исилькульского

муниципального района Омской области

«Формирование комфортной городской среды»

от 22 ноября 2017 года № 567

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве

(с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству

в период с 2018 по 2026 годы

| № п/п | Наименование объекта | Перечень видов работ, планируемых к выполнению | Год фактического исполнения | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Городской сад в городе Исилькуле | Устройство тротуаров, разбивка и устройство газонов, клумб, устройство искусственного водоема, детские аттракционы, малые архитектурные формы, установка урн, скамеек, светильников, посадка зеленых насаждений, велороликовая трасса. | I этап - 2018 год  IIэтап – 2019 год | | |
| 2 | Территория в границах улицы Пушкина - улицы Первомайская в городе Исилькуле | Планировка территории, разборка асфальтобетонного покрытия площади, устройство выравнивающего слоя дорожного полотна из щебня, устройство нового покрытия лотки. | 2019 год | | |
| 3 | Пешеходная зона по улице Степная в городе Исилькуле | Устройство тротуара по ул. Степная (от ул. Большевистская до переулка 2-й Рабочий) плиткой, тротуарного бордюра, укладка водопропускных труб, плиты, ограждения. | 2019 год | | |
| 4 | Пешеходная зона по улице Партизанская в границах ул. Партизанская дом №177- переулок 2-й Рабочий | Устройство тротуара плиткой, тротуарного бордюра, укладка водопропускных труб. |  | | |
| 5 | Благоустройство тротуара по ул. Первомайская (от ул. Коммунистическая до здания №1Г по ул. Первомайская по четной стороне). | Устройство тротуара плиткой, тротуарного бордюра, укладка водоотводных лотков, водопропускных труб. | 2019 год | | |
| 6 | Благоустройство тротуара по ул. Первомайская (от здания № 51 до здания 53 включительно, ул. Первомайская, г. Исилькуль) | Устройство тротуара плиткой, тротуарного бордюра, укладка водоотводных лотков, водопропускных труб. | 2019 год | | |
| 7 | Благоустройство парковки около детского сада №8 по ул. Первомайская. | Устройство твердого покрытия, бордюра. | 2019 год | | |
| 8 | Благоустройство ул. Чкалова в г. Исилькуль (пешеходная зона между домами № 25 и № 27). | Устройство Пешеходной зоны с элементами благоустройства (твердое покрытие, лавочки, освещение, озеленение) от ул. Чкалова (переулок между домами № 25 и № 27) через ул. Академическая по ул. Советская, в том числе тротуар от ул. Советская до ул. Ленина. | | 2020 год | |
| 9 | Благоустройство ул. 2-й Рабочий переулок в г. Исилькуль (тротуар от ул. Партизанская до ул. Степная) | Устройство твердого покрытия, бордюра, урн. | 2020 год | | |
| 10 | Пешеходная зона по улице Тельмана в границах улицы Механизаторов – улицы Ермолаева в городе Исилькуле | Устройство твердого покрытия, бордюра, водопропускных труб, лавочек, урн. | 2021год | | |
| 11 | Пешеходная зона по улице Советская в городе Исилькуле | Устройство твердого покрытия, бордюра, водопропускных труб, скамеек, урн. | 2023 год | | |
| 12 | Пешеходная зона по улице Большевистская в границах улицы Большевистская, д.17 - улицы Степная в городе Исилькуле | Устройство твердого покрытия, бордюра, водопропускных труб, лавочек, скамеек, освещение | 2023 год | | |
| 13 | Благоустройство ул. Солнечная в г. Исилькуль (пешеходная зона по ул. Солнечная от ул. Партизанская к пешеходному мосту) | Устройство твердого покрытия, бордюра, водопропускных труб. | 2020 год | | |
| 14 | Сквер «Красногвардейцев» по адресу:  г. Исилькуль, ул. Деповская,44а; | Устройство тротуаров, разбивка и устройство газонов, клумб, малые архитектурные формы, установка урн, скамеек, светильников, посадка зеленых насаждений. |  | | |
| 15 | Пешеходная зона в границах улицы Большевистская д.11 – улицы Партизанская д.177 в городе Исилькуле | Устройство твердого покрытия, бордюра, водопропускных труб, лавочек, урн. | 2021 год | | |
| 16 | Пешеходная зона по улице Ленина в границах улицы Чкалова - улицы Западной в городе Исилькуле | Устройство тротуаров, разбивка и устройство газонов, клумб, установка урн, скамеек, светильников, посадка зеленых насаждений. | 2022 год | | |
| 17 | Пешеходная зона по улице Московская в границах улицы Тельмана - улицы Первомайская в городе Исилькуле | Устройство твердого покрытия, бордюра, водопропускных труб, лавочек, урн. | 2021 год | | |
| 18 | Сквер памяти репрессированных | Ремонт тротуаров из камня, восстановление части газонов, подсадка зеленых насаждений. |  | | |
| 19 | Благоустройство территории "Бульвар "Озерки": возвращение сердца города" в городе Исилькуле | Планировка территории, восстановление и замена водопропускных труб и лотков, разбивка и устройство газонов, клумб, разборка асфальтобетонного покрытия, устройство выравнивающего слоя дорожного полотна из щебня, устройство нового покрытия, установка урн, скамеек, светильников, посадка зеленых насаждений. Устройство малых архитектурных сооружений. | 2023-2024 годы | | |
| 20 | Детская площадка с восточной стороны здания администрации по адресу г.Исилькуль, ул.Советская 62а | Планировка территории, устройство тротуаров из камня, разбивка и устройство газонов, клумб, устройство детских малых форм, установка урн, скамеек, светильников посадка зеленых насаждений. |  | | |
| 21 | Площадь Победы | Планировка территории, разборка асфальтобетонного покрытия площади, устройство выравнивающего слоя дорожного полотна из щебня, устройство нового покрытия из горячей, устройство асфальтобетонного покрытия тротуара, установка урн, скамеек, светильников посадка зеленых насаждений. |  | | |
| 22 | Привокзальная площадь в городе Исилькуле | Ремонт тротуаров из камня, восстановление газонов, клумб, замена скамеек, светильников подсадка зеленых насаждений. | 2023 год | |
| 23 | Пешеходная зона по улице Пригородная | Устройство твердого покрытия, бордюра, водопропускных труб. |  | |
| 24 | Пешеходная зона по улице Ленина в границах улицы Коммунистическая - улицы Ленина, д. 96а в городе Исилькуле. | Устройство твердого покрытия, бордюра, установка лавочек и урн. | 2023-2024 годы | |

Приложение № 13

к муниципальной программе Исилькульского

городского поселения Исилькульского

муниципального района Омской области

«Формирование комфортной городской среды»

от 22 ноября 2017 года № 567

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

общественных территорий, подлежащих благоустройству

в 2018 году

| № п/п | Наименование объекта | Перечень видов работ, планируемых к выполнению |
| --- | --- | --- |
| 1 | Городской сад (г. Исилькуль, ул. Советская №52А, ул. Коммунистическая, д.10А/2)  I Этап | Устройство тротуаров, разбивка и устройство газонов, клумб, устройство искусственного водоема, детские аттракционы, малые архитектурные формы, установка урн, скамеек, светильников, посадка зеленых насаждений, велороликовая трасса. |

Приложение № 14

к муниципальной программе Исилькульского

городского поселения Исилькульского

муниципального района Омской области

«Формирование комфортной городской среды»

от 22 ноября 2017 года № 567

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

общественных территорий, подлежащих благоустройству

в 2019 году

| № п/п | Наименование объекта | Перечень видов работ, планируемых к выполнению |
| --- | --- | --- |
| 1 | Городской сад 2 ЭТАП | Устройство тротуаров, разбивка и устройство газонов, клумб, устройство искусственного водоема с фонтаном, детские аттракционы, малые архитектурные формы, установка урн, скамеек, светильников, посадка зеленых насаждений. |
| 2 | Территория в границах улицы Пушкина - улицы Первомайская в городе Исилькуле | Устройство твердого покрытия, бордюра |
| 3 | Пешеходная зона по улице Степная в городе Исилькуле | Устройство тротуара по ул. Степная (от ул. Большевистская до переулка 2-й Рабочий) плиткой, тротуарного бордюра, укладка водопропускных труб, плиты, ограждения. |
| 4 | Благоустройство тротуара по ул. Первомайская от ул. Коммунистическая до стадиона «Молодежный» (ул. Первомайская № 46) по четной стороне. | Устройство тротуара плиткой, тротуарного бордюра. |
| 5 | Благоустройство тротуара по ул. Первомайская (от здания № 51 до здания 53 включительно, ул. Первомайская, г. Исилькуль) | Устройство тротуара плиткой, тротуарного бордюра, укладка водоотводных лотков, водопропускных труб. |
| 6 | Благоустройство тротуара по ул. Первомайская (от здания №1Г по ул. Первомайская до ул. Октябрьская, г. Исилькуль).  1 ЭТАП | Устройство твердого покрытия, установка урн. Установка светодиодных фонарей. Укладка водопропускных труб. |
| 7 | Благоустройство парковки около детского сада №8 по ул. Первомайская. | Устройство твердого покрытия, бордюра. |

Приложение № 15

к муниципальной программе Исилькульского

городского поселения Исилькульского

муниципального района Омской области

«Формирование комфортной городской среды»

от 22 ноября 2017 года № 567

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

общественных территорий, подлежащих благоустройству

в 2020 году

| № п/п | Наименование объекта | Перечень видов работ, планируемых к выполнению |
| --- | --- | --- |
| 1 | Благоустройство ул. Чкалова в г. Исилькуль (пешеходная зона между домами № 25 и № 27). | Устройство Пешеходной зоны с элементами благоустройства (твердое покрытие, лавочки, освещение, озеленение) от ул. Чкалова (переулок между домами № 25 и № 27) через ул. Академическая по ул. Советская, в том числе тротуар от ул. Советская до ул. Ленина. |
| 2 | Благоустройство ул.2-й Рабочий переулок в г. Исилькуль (тротуар от ул. Партизанская до ул.Степная) | Устройство твердого покрытия, бордюра, водопропускных труб. |
| 3 | Благоустройство ул. Солнечная в г. Исилькуль (пешеходная зона по ул. Солнечная от ул. Партизанская к пешеходному мосту) | Устройство твердого покрытия, бордюра, водопропускных труб. |

Приложение № 16

к муниципальной программе Исилькульского

городского поселения Исилькульского

муниципального района Омской области

«Формирование комфортной городской среды»

от 22 ноября 2017 года № 567

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

общественных территорий, подлежащих благоустройству

в 2021 году

| № п/п | Наименование объекта | Перечень видов работ, планируемых к выполнению |
| --- | --- | --- |
| 1 | Пешеходная зона по улице Тельмана в границах улицы Механизаторов – улицы Ермолаева в городе Исилькуле | Устройство твердого покрытия, бордюра, водопропускных труб, лавочек, урн. |
| 2 | Пешеходная зона по улице Московская в границах улицы Тельмана - улицы Первомайская в городе Исилькуле | Устройство твердого покрытия, бордюра, водопропускных труб, лавочек, урн. |
| 3 | Пешеходная зона в границах улицы Большевистская, д.11 - улицы Партизанская, д.177 в городе Исилькуле | Устройство твердого покрытия, бордюра, водопропускных труб, лавочек, урн. |

Приложение № 17

к муниципальной программе Исилькульского

городского поселения Исилькульского

муниципального района Омской области

«Формирование комфортной городской среды»

от 22 ноября 2017 года № 567

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

общественных территорий, подлежащих благоустройству

в 2022 году

| № п/п | Наименование объекта | Перечень видов работ, планируемых к выполнению |
| --- | --- | --- |
| 1 | Пешеходная зона по улице Ленина в границах улицы Чкалова - улицы Западной в городе Исилькуле (1-я очередь) | Устройство тротуаров, разбивка и устройство газонов, клумб, установка урн, скамеек, светильников, посадка зеленых насаждений. |

Приложение № 18

к муниципальной программе Исилькульского

городского поселения Исилькульского

муниципального района Омской области

«Формирование комфортной городской среды»

от 22 ноября 2017 года № 567

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

общественных территорий, подлежащих благоустройству

в 2023 году

| № п/п | Наименование объекта | Перечень видов работ, планируемых к выполнению |
| --- | --- | --- |
| 1 | Пешеходная зона по улице Советская в границах улицы Колхозная - улицы Октябрьская в городе Исилькуле | Устройство твердого покрытия, бордюра, водопропускных труб, лавочек, урн, освещение. |
| 2 | Пешеходная зона по улице Большевистская в границах улицы Большевистская, д.17 - улицы Степная в городе Исилькуле | Устройство твердого покрытия, бордюра, водопропускных труб, лавочек, урн, освещение. |
| 3 | Благоустройство территории "Бульвар "Озерки": возвращение сердца города" в городе Исилькуле | Планировка территории, восстановление и замена водопропускных труб и лотков, разбивка и устройство газонов, клумб, разборка асфальтобетонного покрытия, устройство выравнивающего слоя дорожного полотна из щебня, устройство нового покрытия, установка урн, скамеек, светильников, посадка зеленых насаждений. Устройство малых архитектурных сооружений. |
| 4 | Привокзальная площадь в городе Исилькуле | Планировка территории, восстановление и замена водопропускных труб и лотков, разбивка и устройство газонов, клумб, установка урн, скамеек, светильников, посадка зеленых насаждений. Устройство малых архитектурных сооружений. |
| 5 | Пешеходная зона по улице Ленина в границах улицы Коммунистическая - улицы Ленина, д. 96а в городе Исилькуле | Устройство твердого покрытия, бордюра, водопропускных труб, освещение. |

Приложение № 19

к муниципальной программе Исилькульского

городского поселения Исилькульского

муниципального района Омской области

«Формирование комфортной городской среды»

от 22 ноября 2017 года № 567

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

общественных территорий, подлежащих благоустройству

в 2024 году

| № п/п | Наименование объекта | Перечень видов работ, планируемых к выполнению |
| --- | --- | --- |
| 1 | Пешеходная зона по улице Пригородная в городе Исилькуле | Устройство твердого покрытия, бордюра, водопропускных труб, лавочек, урн, освещение. |
| 2 | Благоустройство территории "Бульвар "Озерки": возвращение сердца города" в городе Исилькуле | Планировка территории, восстановление и замена водопропускных труб и лотков, разбивка и устройство газонов, клумб, разборка асфальтобетонного покрытия, устройство выравнивающего слоя дорожного полотна из щебня, устройство нового покрытия, установка урн, скамеек, светильников, посадка зеленых насаждений. Устройство малых архитектурных сооружений. |
| 3 | Пешеходная зона по улице Ленина в границах улицы Чкалова - улицы Западной в городе Исилькуле (2-я очередь) | Установка лавочек и урн |
| 4 | Пешеходная зона по улице Ленина в границах улицы Коммунистическая - улицы Ленина, д. 96а в городе Исилькуле (2-я очередь) | Установка лавочек и урн |